|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議事録** | | | | | |
| 件　名 | 試験計画書外部レビュー | | | | |
| 開催日時 | 2024年10月15日（火） | 場　所 | teams | | |
| 出　席　者  (敬称省略) | 【鈴木　崇志】  【瓜生壮一郎様】 | | | 確　認 | 記　録 |
|  |  |
| 【議　題】   1. 進捗報告 2. 試験計画書のレビュー 3. 質問   **【議 事 内 容】**   1. 進捗報告 2. 10月7日～10月11日までに行ったことは以下の4点   　　・ItemsDAOクラスの単体試験計画書の修正  　　・SearchResultServiceクラスの単体試験計画書の作成  　　・結合試験計画書の修正  　　・総合試験計画書の作成   1. 10月11日時点で、指導員レビュー及び指摘事項の修正まで完了 2. 修正後WBSの予定通り10月15日より製造に着手可能 3. 試験計画書のレビュー   (1). 単体試験計画書兼結果書（ItemsDAO）  　　・10月7日の外部レビュー時から項目、テストケースに変更は無し  　　・例外発生時のテスト方法を机上確認から、デバッグを用いたテストに変更  　→合格  (2). 結合試験計画書兼結果書  　　・10月7日の外部レビュー時に指定をいただいた内容の修正  　　　（検索時のテストケースをキーワード検索、カテゴリ検索（すべて、帽子、鞄）の4パターン行う）  　→合格  (3). 総合試験計画書兼結果書  　　・フォーマット変更の理由と経緯を説明  　　・テストケース及び内容の説明  　→合格   1. 質問   (1). クラス図、クラス仕様書の記載漏れ、コーディング規約違反、誤字などはどの様に対処するか  　　→本来であれば手戻りとなり、詳細設計まで戻り修正を行う。  　　　しかし、本研修では時間の都合上手戻りは行わない。反省点としてまとめ、今後の学びに活かす。  　　　・どうしてそのミスが起こってしまったのか（原因分析）  　　　・今後そのようなミスを起こさないためにはどうしたらよいか（対策）  (2). Interfaceというパッケージ名は予約語となっており使用できない  　　→interfacesという複数形の名前を用いてパッケージ名とする。  - 以上 - | | | | | |