|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議事録** | | | | | |
| 件　名 | 外部設計レビュー | | | | |
| 開催日時 | 2024年９月１７日（火） | 場　所 | teams | | |
| 出　席　者  (敬称省略) | 【鈴木　崇志】  【瓜生壮一郎様】 | | | 確　認 | 記　録 |
|  |  |
| 【議　題】  ・外部設計成果物のレビュー  　　機能一覧  　　画面遷移図  　　イベント定義書  ・ヒアリング  **【議 事 内 容】**  1,成果物レビュー  　指摘事項  　　・画面遷移図の画面IDが「～comfirm」と「～comfimation」が混在しているのはなぜか  　　　→画面一覧の画面名、画面IDを参照したため  　　・画面IDは統一したほうが良い  　　　→「～comfirm」に統一する  2,質問   1. 質問内容と解答   ・以前のヒアリング時にカート内一覧画面で修正を行うと説明したが、新たに修正画面を追加し、そこで修正を行ってもよいか  →よい  ・商品検索結果が０件の場合の処理  →本来商品結果が表示される場所に「該当商品無し」と表示する  ・テーブル定義書、データベース構築のパスワードの桁数を、ハッシュ化のために256桁にしてもよいか  →よい  ・カートからの削除確認画面、カートからの削除完了画面の商品は、ほかの画面と同様に表形式（枠付き）で表示したほうがよいか  →表形式（枠付き）で表示する  ・要件定義書とモックアップの差異について   1. 要件定義書に記載あり、モックアップに表示なし 2. モックアップに表示あり、要件定義書に記載なし 3. 退会完了画面   要件定義書：商品検索画面へ遷移する  モックアップ：ログイン画面へ遷移する   1. 購入履歴関連画面   要件定義書：注文日、商品名、商品の色、メーカ名、単価、数量、金額、配送先、合計金額  モックアップ：注文日、商品名、商品の色、メーカ名、単価、数量、配送先  　　　→すべて要件定義書に従う  　　　・エラーメッセージの表示場所  　　　→見出しの下部分で同意  　　　・ページングのページ数上限はあるか  　　　→上限は無し（ただし、内部設計段階で相談あり）  　　　・未入力チェックの方法  　　　→テキストボックスを赤く表示する。エラーメッセージの表示  - 以上 - | | | | | |