| 議事録 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 名 | 要件定義成果物外部レビュー |  |  |  |  |
| 開催日時 | 2024年9月9日（月） | 場 所 | teams |  |  |
| 出 席 者 (敬称省略) | 【鈴木 崇志】 【瓜生 壮一郎様】 |  |  | 確 認 | 記 録 |
| 【議 題】 プロジェクト計画書、WBSのレビュー 【議 事 内 容】 1,成果物レビュー （1）プロジェクト計画 行ったこと ・変更点の説明（体制、納期） 指摘事項 ・なし （2）WBS 行ったこと ・日程の説明 ・予定を引いた理由の説明 指摘事項 ・詳細設計の日程がタイトであるため注意が必要 プロジェクト計画書、WBSどちらも合意 2,質問（ヒアリング内容） ・開発環境のOSはwindows11でよい ・JavaScriptに関しては保留とし後日解答とする ・コーディング規約のBOクラスはServiceクラスでよい ・ショッピングカート内商品の修正は実装 →購入数を変更できるようにする ・画面遷移方法、画面遷移先、UIはモックアップ準拠 ・退会時の会員情報の取り扱い →可能であれば物理削除。納期等厳しければその時に要相談 ・エラーメッセージの表示方法 →画面一番上、赤い文字で、文言は適したものを ・商品の在庫が0の場合の購入処理 →エラーメッセージの表示 ・キーワード検索のキーワードは商品名またはその一部 ・住所の入力値チェックは可能であれば行う。 →都道府県をプルダウンメニューで、市区町村以降をテキストボックス入力とする ・パスワードの入力値チェック →8文字以上24文字以下 英数字のみ 大文字小文字区別 ・セキュリティ要件：以下の4点を行う - SQLインジェクション対策 - クロスサイトスクリプティング対策 - パスワードのハッシュ化 - メールアドレスとパスワードの入力値チェック ・テスト方針 単体テストは以下の観点で行う - 条件分岐は全網羅 - エラーケースも設定しテストを行う - 閾値・限界値の設定をし、テストを行う - カバレッジ率100％（100％にならない場合は理由を明記） |  |  |  |  |  |
| 結合テストは以下の観点で行う - すべての画面において正常な画面遷移が行えているか - 要件定義に則った画面表示がされているか - エラーメッセージが表示されているか 総合テストは以下の観点で行う - 要件定義に則った正常値によるシナリオテスト ・正常に購入 ・ショッピングカートから削除 ・購入履歴から注文のキャンセル ・会員情報の変更 ・退会 ・商品の在庫が0の場合、ショッピングカートに入れる際にエラーメッセージを表示する。 - 以上 - |  |  |  |  |  |