| 議事録 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 名 | 製造・単体試験レビュー |  |  |  |  |
| 開催日時 | 2024年10月21日（月） | 場 所 | teams |  |  |
| 出 席 者 (敬称省略) | 【鈴木 崇志】 【瓜生 壮一郎様】 |  |  | 確 認 | 記 録 |
| 【議 題】 - 進捗報告 - 質問 【議 事 内 容】 - 進捗報告 - 10月15日～10月18日までに行ったことは以下の3点 ・商品検索機能の製造：15日～16日午前まで ・ItemsDAOクラスとSearchResultServiceクラスの単体試験：17日午後から18日まで ・動作確認時にエラーを確認。内部設計変更をしなければいけない修正のため、原因の特定と対策及び修 正を行った：16日午後～17日午前まで - 計画した単体試験まではWBSの予定通り進んでいる - 商品検索機能は完成後、設計段階まで戻りショッピングカート機能の実装まで行いたい - 質問 (1). 不安点：単体試験を終えたが、バグがほとんどなくテストケースが不十分ではないかと不安に感じている →単体試験で見るテストの粒度によってバグの量は変わってくる。粒度を細かくすればバグの量は増え、粒度を粗く見ればバグの量は少なくなる。実際の業務になればより細かく見たほうがよい。 →もう一つ原因として、6月の研修で一度経験しているためバグの少ないコードになっている。 (2). バリデーションチェック（またはそれに伴う入力値のチェック）のテストはどこで行うのか。 →チェックを行っている（呼び出している）クラスでテストを行う。 - 以上 - |  |  |  |  |  |