| 議事録 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 名 | 試験実施後レビュー |  |  |  |  |
| 開催日時 | 2024年10月28日（月） | 場 所 | teams |  |  |
| 出 席 者 (敬称省略) | 【鈴木 崇志】 【瓜生 壮一郎様】 |  |  | 確 認 | 記 録 |
| 【議 題】 - 進捗報告 - 単体・結合・総合試験レビュー 【議 事 内 容】 - 進捗報告 - 10月21日～10月22日までは単体試験の実施及びソースコードの修正 →if文の書き方が悪く、すべての条件網羅ができていないため、ソースコードの修正を行った。 その後の回帰テストはすべて完了 - 10月23日～10月25日の午前までは結合試験を実施 ・エビデンスの収集まで完了 ・2件のバグを発見。 →修正完了。その後の回帰テストも完了 - 10月25日の午後から10月28日の午前にかけて、総合試験を実施 ・エビデンスの収集まで完了 ・バグなし - 単体・結合・総合試験レビュー 指摘・修正点 - 単体試験計画書、結合試験計画書においてどの項番のテストでバグが発生したかがわかるようにする →テスト結果、実施者、実施日を横に追加していく - バグ管理票 - バグNo.2の直接原因をもう少し詳細に記述する - バグNo.2の対策の4番においてどのクラスか具体的に記述する - バグNo.2のバグ作りこみ要因は言語理解不足に当たるため修正する - バグNo.3きちんと記述する - 以上 - |  |  |  |  |  |